SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)

Usos Productivos de Energía Renovable en Guatemala

(PURE) PIMS No. 3,186

(Propuesta ATLAS No. 00043790 – Proyecto No. 00051216)

| Referencia: | Invitación a Cotizar 007-2010 “Contratación de Consultoría para la determinación de una metodología y herramienta para la cuantificación potencial y actual de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto PURE” |
| --- | --- |
| Fecha: | 07-01-2011 |
| Teléfono: | (502) 2369-1181 |
| Fax: | (502) 2369-4402 |
| Sitio Web: | www.fundacionsolar.org.gt |

La Fundación Solar en su carácter de Organismo Nacional de Ejecución del Proyecto Usos Productivos de Energía Renovable en Guatemala (PURE) PIMS No. 3,186 (Propuesta ATLAS No. 00043790 – Proyecto No. 00051216) en adelante denominado el proyecto PURE o EL CONTRATANTE, le invita a cotizar los servicios que se indican a continuación:

| Item N° | Breve descripción y ubicación |  | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Contratación de Consultoría para la determinación de una metodología y herramienta para la cuantificación potencial y actual de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto PURE” |  | 1 |
| Validez mínima de la Oferta: |  | 60 días |  |
| Términos de adquisición: |  | Suma alzada |  |
| Lugar de entrega de los bienes: |  | Oficinas Centrales de Fundación Solar: 5ta. Calle 17-10 Colonia El Maestro II, Zona 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. |  |
| Forma de pago: |  | - 30% al momento de firmar el contrato y entrega del producto esperado 1. - 40% contra aceptación satisfactoria del producto esperado 2. - 30% contra aceptación satisfactoria de los productos esperados 3 y 4. Las facturas deben ser emitidas en Quetzales, el pago del IVA se hará mediante una constancia de exención emitida por el PNUD por el monto del impuesto cargado en la factura. Fundación Solar hará efectivo los pagos antes indicados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a que el Proyecto reciba la factura correspondiente. Las Facturas se emitirán a nombre de “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo” Nit: 312583-1. En el concepto de la factura indicar “por servicios profesionales para la determinación de una metodología y herramienta para la cuantificación potencial y actual de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto PURE. Proyecto Usos Productivos de la Energía Renovable en Guatemala PURE No. 00051216”. |  |
| Plazo de la entrega de los bienes: |  | 75 días calendario a partir de la firma del contrato. |  |
| Lugar para presentación de ofertas: |  | Oficinas Centrales de Fundación Solar: 5ta. Calle 17-10 Colonia El Maestro II, Zona 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. |  |
| Fecha para presentación de ofertas: |  | El plazo de recepción de Ofertas finalizará el día veintiocho (28) de enero de 2.011 a las 15:30 horas. |  |

Esta invitación, los Términos de Referencia y los aspectos generales del contrato a suscribir con el proveedor adjudicado también podrán leerse en la página Web de Fundación Solar (www.fundacionsolar.org.gt).

Favor considerar que la presentación de una cotización implica que el Oferente ha leído y aceptado todas las condiciones que son parte de esta SDC, incluida la Orden de Compra con sus Condiciones Generales.

Para fines de evaluación y comparación, todos los precios de las cotizaciones deben ser presentados en Dólares de los Estados Unidos de América, utilizando para dicho efecto el tipo de cambio de referencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vigente en el mes de presentación de la oferta.

El resultado de esta SDC será publicado en la página Web antes indicada, por lo que únicamente el OFERENTE adjudicado recibirá comunicación por escrito.

Quedamos a la espera de su cotización.

Atentamente,

Ing. Carlos García Bickford

Director Nacional Proyecto PURE

INDICE DE CONTENIDO

| DEFINICIONES | 4 |
| --- | --- |
| CONDICIONES PARA LOS OFERENTES QUE PARTICIPEN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC) | 5 |
| - Documentos de Solicitud de Cotización (SDC) | 5 |
| - Preparación de las Ofertas | 5 |
| - Presentación de las Ofertas | 8 |
| - Apertura y Evaluación de las Propuestas | 9 |
| - Adjudicación del Contrato | 10 |
| TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) | 12 |
| - Generalidades - Objetivos de la consultoría | 12 |
|  | 12 |
| - Actividades a desarrollar | 13 |
| - Productos esperados | 14 |
| ANEXOS | 15 |

DEFINICIONES

Para la interpretación de los presentes documentos adjuntos se entenderá por:

- Contratante: FUNDACIÓN SOLAR.

- Oferente (s): Persona individual, equipo de profesionales que se unen para presentar una propuesta o figura jurídica que presenta una oferta.

- Contratista(s): Aquella(s) persona(s) individual(es) o jurídica(s), cuya oferta para la ejecución de los estudios ha sido aceptada por el Contratante y que cumple con los requisitos para desarrollar el análisis de la capacidad empresarial solicitado.

- Plazo de Contrato: Tiempo en días calendario, especificado en el contrato para productos entregables de la consultoría.

- Precio: Suma en DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, ofertado para la prestación de los servicios, valor que incluye el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

- Área de Trabajo: Lugar(es) en donde se prestarán los servicios de consultoría y que se establecen en estos Términos de Referencia.

- Fecha de Iniciación: Fecha en que el CONTRATISTA debe empezar la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

- Fecha de Terminación: Fecha en que el CONTRATISTA debe presentar el informe final de la consultoría y demás resultados esperados que se especifican en los datos del Contrato.

- Validez de la Oferta: Para esta SDC será de 60 días calendario.

- SDC: Solicitud de cotización es un método de adquisición que permite hacer un proceso competitivo para adquirir bienes, servicios u obras civiles.

CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)

- DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)

- Costo de la propuesta

Todos los costos relacionados a la preparación y presentación de la propuesta de cotización  deben ser cubiertos por el OFERENTE. El CONTRATANTE no asumirá compromiso por éstos en ningún caso.

- Contenido de los documentos de SDC

Las Propuestas deben incluir todos los servicios y /o actividades que sean necesarias para cubrir totalmente lo requerido en estos términos de referencia; se rechazarán aquellas propuestas que ofrezcan parte de lo solicitado. El OFERENTE deberá revisar todas las instrucciones, formularios, plazos y especificaciones incluidos en los documentos de SDC. El incumplimiento con lo exigido en dichos documentos será de responsabilidad del OFERENTE y podrá afectar la evaluación de su propuesta.

- Aclaraciones respecto de los documentos de SDC

Toda aclaración al presente proceso de cotización, debe solicitarse por escrito (e-mail, carta o fax) a la dirección de correo electrónico: fsolar@fundacionsolar.org.gt o a los fax 23694402 y 23691181 a más tardar, 2 días hábiles antes que venza el plazo para presentación de ofertas; el CONTRATANTE responderá por escrito a dichas consultas con copia a todos los participantes del proceso y estos documentos formarán parte del proceso de cotización.

- Enmiendas a los documentos de SDC

El CONTRATANTE, podrá por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de la SDC mediante enmiendas.

Con el propósito de dar a los OFERENTES un plazo razonable para analizar las enmiendas realizadas, e incorporarlas a la preparación de sus ofertas, El CONTRATANTE podrá, a su criterio, extender la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Si esto fuera necesario, será comunicado previamente.

- PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

Nota Importante: Para la preparación de las propuestas deben ser utilizados, donde sea requerido, los documentos anexados adelante. Donde no se especifiquen formatos, el OFERENTE podrá utilizar los propios.

- Idioma de la Oferta

Las ofertas presentadas, así como toda la correspondencia y papelería relacionada con la misma, que circulen entre el OFERENTE y el CONTRATANTE serán en español.

- Documentos a ser Incluidos en la Oferta

La oferta incluirá los siguientes documentos:

Documentación General:

- Carta de Presentación, firmada por el representante legal del OFERENTE, en el formato de modelo que se adjunta en los anexos de estos términos de referencia.

- Perfil del OFERENTE, incluyendo:

  - Breve presentación de la empresa, organización o equipo de profesionales, describiendo sus actividades actuales y concentrándose en los servicios que se relacionen con la oferta.

  - Dirección y teléfono de las personas y/o instituciones con quienes haya desarrollado consultorías similares a la requerida.

  - Descripción de los recursos de personal e instalaciones disponibles  para la ejecución de los servicios requeridos.

  - Currículo del personal propuesto para realizar la consultoría, firmado por el Representante Legal del OFERENTE.

- Propuesta Técnica que incluye:

  - Metodología de abordaje.

  - Descripción detallada de las actividades propuestas, conteniendo como mínimo los ítems indicados en los términos de referencia, que se mencionan más adelante.

  - Sistema de monitoreo interno de avances de la consultoría.

  - Período de validez de la oferta en días calendario.

  - Plazo de entrega fijo e inamovible de los resultados de la consultoría, a menos que se acuerde previo y por escrito, lo contrario.

- Propuesta Económica que considere:

  - Los precios para cada actividad/rubro definido en el plan de trabajo presentado.

  - Los precios cotizados deberán expresarse en valor unitario y total en Dólares de los Estados Unidos de América.

  - Los precios indicados en la oferta incluirán todos los costos, gastos, riesgos, responsabilidades y obligaciones en que el OFERENTE deba incurrir para la ejecución completa del trabajo ofertado.

  - Los precios ofertados no podrán ser modificados.

Documentación Legal:

La propuesta debe incluir en fotocopia simple, los documentos indicados a continuación:

- Documentación que respalde la condición jurídica del OFERENTE (Escritura de Constitución/Patente de Comercio de Sociedad o de Comerciante Individual inscrita en Registro Mercantil)  que evidencie que la firma cuenta con al menos tres (3) años de constitución. En el caso de personas individuales, documentos que demuestren su experiencia en el trabajo objeto de la oferta.

- Nombramiento del Representante Legal, en caso de Sociedades Anónimas y copia de la Cédula de Vecindad o del Documento Personal de Identificación (DPI) del Representante Legal y/o Propietario.

- Declaración jurada del OFERENTE ante Notario indicando que no tiene litigios pendientes o en su caso, información describiendo cualquier juicio actual en el que el OFERENTE o alguna de las personas propuestas como parte del equipo de trabajo para la ejecución de éste en particular,  esté involucrado.

- Constancia emitida por la SAT de encontrarse al día en el pago de los impuestos a los que este afecto el OFERENTE.

- Declaración Jurada ante notario garantizando el sostenimiento de la oferta presentada, por un período de por lo menos sesenta (60) días.

- Si la propuesta es presentada por un grupo o asociación de dos o más firmas deberán cumplir además los siguientes requisitos:

- Incluir todos los requisitos pedidos en la cláusula anterior precedente para cada uno de los integrantes de grupo o asociación.  Documentos legales que demuestren la vinculación legal de los integrantes y que garanticen la responsabilidad solidaria.

- Si la propuesta es por un grupo coaligado, se debe incluir un acuerdo de compromiso entre las partes, en donde se garantice la responsabilidad solidaria y se unifique la personería.

- Aceptación expresa y formal de que todos los integrantes del equipo de trabajo serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del contrato.

- Designar un Mandatario con Representación, como representante de grupo o asociación autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes del grupo o asociación.

- La ejecución del contrato incluidos los pagos derivados del mismo, se realizará exclusivamente con el representante designado por el grupo o asociación.

EL CONTRATANTE se reserva el derecho y la facultad de verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la información que contengan las ofertas.

La descripción de las actividades detalladas en los Términos de Referencia y sus anexos son las mínimas exigidas. Las ofertas que no cumplan con estos requisitos no serán consideradas.

- Moneda de la Oferta, Forma de Pago y Facturación

Para fines de evaluación y comparación, los precios totales de cada cotización deberán ser expresados en Dólares de los Estados Unidos de América; los pagos se harán efectivos en quetzales, utilizando la tasa de cambio oficial de PNUD para la fecha de contratación.

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:

- 30% al momento de firmar el contrato y aceptación satisfactoria del producto esperado 1.

- 40% contra aceptación satisfactoria del producto esperado 2.

- 30% contra aceptación satisfactoria de los productos esperados 3 y 4.

Los pagos antes indicados, se harán efectivos dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha en que el CONTRATANTE reciba la factura correspondiente, con el informe de los productos, refrendado por el Coordinador del Área de Planificación, Monitoreo y Evaluación del PURE.

Las facturas se emitirán a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,  Nit: 312583‐1. En el concepto de la factura se debe indicar “Por servicios profesionales para la determinación de una metodología y herramienta para la cuantificación potencial y actual de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto PURE. Proyecto Usos Productivos de la Energía Renovable en Guatemala PURE No. 00051216”. El monto debe incluir el IVA y se extenderá una constancia de exención emitida por el PNUD por el monto del impuesto.

- Período de validez de la Oferta

Las ofertas tendrán validez de sesenta (60) días calendario, vigentes a partir de la fecha indicada para la presentación de la oferta.

- Fianzas y Penalizaciones:

El Contratista  deberá presentar una Fianza de Cumplimiento de Contrato y su vigencia no será menor de treinta (30) días calendario adicionales a la última fecha prevista para la entrega último producto esperado.

Salvo casos de fuerza mayor debidamente comprobados por el CONTRATISTA y aprobado previamente por el CONTRATANTE, si el CONTRATISTA se atrasara en el cumplimiento de sus obligaciones con relación al plazo de entrega en su oferta, se le aplicará una multa equivalente al 0.5% del monto total del Contrato por cada día calendario de atraso, multa que será descontada de la factura correspondiente de pago, hasta un máximo de un 10% del valor total del contrato. En caso de llegar a este extremo, el CONTRATANTE se reserva el derecho de dar por finalizado el contrato sin responsabilidad alguna.

- Seguros de accidentes y gastos médicos:

Para efectos de esta consultoría, como todo el trabajo que se solicita es de gabinete, esta sección no aplica.

- Fechas y lugar de entrega del informe de análisis empresarial:

A partir de la fecha de firma del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a la realización y entrega de productos para la realización del análisis de la capacidad empresarial a entera satisfacción del CONTRATANTE en un plazo máximo de setenta y cinco (75) días calendario. El CONTRATANTE podrá rechazar el material que no cumpla con las especificaciones establecidas en los presentes Términos de Referencia y/o que no correspondan a las especificadas en la oferta, asumiendo el CONTRATISTA la responsabilidad de su corrección si fuere procedente.

El lugar de entrega de la consultoría, será en las oficinas centrales de la Fundación Solar. Deben entregarse todos los productos esperados, en un ejemplar impreso y dos digitales.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

- Presentación e Identificación de las Ofertas

El OFERENTE presentará sus ofertas completas en el lugar y fecha señalados para su recepción, en dos (2) sobres cerrados de la siguiente manera:

Sobre 1:		Propuesta Técnica, documentación señalada en el apartado 6 de esta SDC y carta de presentación (Anexo e) excepto la parte 6 d) correspondiente a la propuesta económica (ORIGINAL y 2 COPIAS).

Sobre  2: 	       Propuesta económica como se señala en la parte 6 d) de esta SDC. (ORIGINAL y 2 COPIAS).

Cada sobre deberá contar con el siguiente encabezado:

Solicitud de Cotización (SDC) 007-2010

“Contratación de Consultoría para la determinación de una metodología y herramienta para la cuantificación potencial y actual de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto PURE”. Proyecto Usos Productivos de Energía Renovable en Guatemala (PURE) 51216

Los sobres deberán estar cerrados e indicarán el nombre y la dirección del OFERENTE. El primer sobre, deberá estar marcado claramente como “Propuesta Técnica” El segundo sobre, deberá marcarse claramente como “Propuesta Económica”.

- Lugar y Fecha Límite para la Presentación de las Ofertas

Las ofertas deben ser presentadas en la oficina de Fundación Solar, ubicada en 5ta. Calle 17-10, Colonia el Maestro II zona 15, Ciudad de Guatemala.  El plazo de recepción de ofertas finalizará el día 28 de enero del 2011 a las 15:30 horas. Aquellas propuestas que sean entregadas después de la fecha y hora establecidas, serán rechazadas.

- Modificación y Retiro de Ofertas

No podrá retirarse ni modificarse, ninguna Oferta dentro del período comprendido entre la fecha límite fijada para la presentación de las mismas y la fecha de vencimiento del período de validez de las Ofertas establecido por el CONTRATANTE.

Ninguna propuesta presentada será devuelta ya que son evidencias del proceso de contratación.

- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- Apertura de las Ofertas

Las Ofertas serán abiertas únicamente en presencia del Comité de Calificación, que será integrado por personal especializado y nombrado para el efecto por el CONTRATANTE.

- Procedimiento para la Evaluación de las Propuestas

Para la evaluación de las Ofertas se procederá en dos etapas: 1) se examina y califica la Propuesta Técnica y de cumplir con el puntaje mínimo requerido; 2) se procede a la apertura y evaluación de la Propuesta Económica.

Las Propuestas Técnica y Económica, se calificarán sobre la base de la conformidad o adecuación con respecto a los Términos de Referencia (TDR) y con base en la documentación presentada, según cada uno de los criterios y ponderaciones que se describen a continuación:

- Capacidad y experiencia del oferente en el tema solicitado: 20%

- Calificaciones del personal propuesto para desarrollar la consultoría: 20%

- Metodología propuesta: 30%

- Precio: 30%

El procedimiento detallado a seguir para la evaluación de las propuestas es:

- Se abrirán los sobres que contengan las Propuestas Técnicas, verificando que se cumpla con la documentación legal, especificaciones técnicas y requerimientos mínimos solicitados, así como la experiencia solicitada para el OFERENTE y su staff de acuerdo a la tabla de calificaciones que se adjunta en el anexo.

- Aquellas propuestas que cumplan con lo requerido obtendrán la habilitación técnica y por tanto sus propuestas económicas serán consideradas.

- Se procederá a abrir los sobres de las propuestas económicas y se verificará que se ajusten a lo indicado en el punto 6 d). Las que no cumplan con estas especificaciones no serán consideradas.

- Cuando se encuentren errores aritméticos en las ofertas se procederá a corregir de la siguiente manera: discrepancia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerán los indicados en letras. Discrepancias en resultados de aplicación aritmética, prevalecerá el resultado real de la operación.

- Durante el proceso de evaluación de las ofertas, el CONTRATANTE podrá solicitar ampliaciones de información para complementar el proceso de evaluación de las ofertas.

- Si después de realizar el análisis de las Ofertas, el CONTRATANTE considera que éstas no convienen a sus intereses, podrá cancelar el proceso,  sin responsabilidad de su parte.

- El CONTRATANTE se reserva el derecho de rechazar todas o algunas de las ofertas presentadas, justificando la decisión en el Acta de Cierre del proceso.

- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Antes del vencimiento del período de validez de las Ofertas, el CONTRATANTE adjudicará el contrato al OFERENTE cuya propuesta, sea considerada como la más ajustada a los requerimientos de la SDC, a los intereses de la Fundación Solar y a los de interés de la actividad involucrada en el marco del cumplimiento de los objetivos del Proyecto PURE.

El CONTRATANTE puede pedir cambios metodológicos a la oferta ganadora, de manera que la misma se ajuste a los requerimientos y necesidades del trabajo. Una vez realizados los ajustes en común acuerdo entre las partes, estos pasarán a ser parte del Plan de Trabajo del OFERENTE y ser amparados por el contrato.

- Firma del contrato

Tres (3) días hábiles después de ser notificado el OFERENTE de haber sido elegido como ganador, se firmará el contrato. El incumplimiento por parte del OFERENTE seleccionado a esta disposición será razón suficiente para anular la adjudicación. Si fuese ese el caso, el CONTRATANTE podrá adjudicar el contrato al siguiente OFERENTE mejor evaluado o solicitar nuevas ofertas en el marco de un nuevo proceso.

- Elaboración del Contrato

El contrato será elaborado por un abogado designado por el CONTRATANTE y el pago será asumido por el CONTRATISTA, a precio de mercado. Los aspectos contractuales mencionados en los presentes documentos serán una base para elaborar el contrato y pueden agregarse cláusulas adicionales a criterio del CONTRATANTE.

- Ejecución y Terminación  del Contrato

Durante la realización de la consultoría, el Coordinador del área Empresarial del Proyecto PURE, dará seguimiento al proceso, pudiendo hacer recomendaciones para el alcance de los objetivos.

Se considerarán incumplimientos graves del contrato (aunque no se limitarán a éstos) los siguientes:

- El no cumplimiento del Plan de Trabajo.

- El cambio de equipo propuesto o metodología a aplicar que afecte la calidad de la consultoría.

- El no acatamiento de las recomendaciones del personal de la Fundación Solar para la mejora del proceso, señalados formalmente por el CONTRATANTE.

- La demora injustificada en la terminación de la consultoría.

- El no cumplimiento del contrato establecido, lo que faculta a la Fundación Solar a cobrar las multas establecidas y demandar al CONTRATADO por la vía civil.

- Caso Fortuito y Fuerza Mayor

La fuerza mayor y el caso fortuito son acontecimientos imprevisibles que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones contractuales para ambas partes. La ocurrencia de alguno de ellos debe ser objeto inmediato de una notificación formal del CONTRATISTA, apelando las razones del hecho y la repercusión en el programa de trabajo que afecten la temporalidad de su cumplimiento. El CONTRATANTE, aceptará los cambios derivados de este tipo de hechos, siempre que los mismos sean calificados ordinariamente como tales.

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

- GENERALIDADES

- Introducción y Antecedentes

La Fundación Solar en su carácter de Organismo Nacional de Ejecución del Proyecto Usos Productivos de Energía Renovable en Guatemala (PURE) PIMS No. 3,186 (Propuesta ATLAS No. 00043790 – Proyecto No. 00051216) requiere de una consultoría para la “Determinación de una metodología y herramienta para la cuantificación potencial y actual de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto PURE””.

El Proyecto PURE tiene como objetivo eliminar las barreras para la adopción de tecnologías de energía renovable (TERs), principalmente mini/microhidroeléctricas (MHP), mediante la promoción de usos productivos de la energía en una de las áreas con mayor pobreza en Guatemala: los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango y San Marcos.  El proyecto creará nuevos puestos de trabajo locales y fuentes de ingreso, y a la vez mitigará directamente 1.75 millones de toneladas e indirectamente 5.25 millones de toneladas de CO2 –equivalentes a más de 20 años.  Esto se logrará promoviendo las TERs, las cuales están vinculadas a la generación de ingresos y al mejoramiento de la productividad, que agrega valor a los cultivos agrícolas locales. La sostenibilidad de los usos productivos se verá reforzada a través de la aplicación de mecanismos de adaptación que estén dirigidos al manejo de los recursos naturales y los problemas de vulnerabilidad donde los proyectos sean desarrollados, proporcionando el soporte estructural necesario para la formulación de políticas y regulaciones pertinentes, y mediante el apoyo del diálogo nacional y local entre las múltiples partes interesadas para una colaboración a largo plazo.

La estrategia del proyecto por lo tanto integra diversas dimensiones: (i) la mitigación de las emisiones de GEI mediante la promoción de tecnologías de energía renovable (TER), financieramente y ambientalmente sostenibles mediante el fomento de los vínculos con (ii) la generación de ingresos y la mejora de productividad a través de los usos productivos de la energía, mediante la incorporación de (iii) la adaptación de consideración al cambio climático sobre la vulnerabilidad y las prácticas de gestión de recursos naturales que son relevantes para medios de vida sostenibles a nivel comunitario, y mediante la provisión de (iv) apoyo a la adopción de políticas y reglamentos relevantes y al diálogo nacional y local de múltiples partes interesadas y la colaboración a largo plazo, que son necesarios para la replicación exitosa del proyecto en el contexto nacional.

La meta global del PURE es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Guatemala mediante la promoción de usos productivos de energía renovable, con fuertes beneficios de desarrollo rural. Por lo tanto, el enfoque de esta consultoría es generar la metodología y una herramienta que le permita al proyecto cuantificar la reducción actual o potencial de toneladas de CO2 en una vida útil de los proyectos de energía renovable estimada en 20 años, mediante la sustitución del uso actual y previsto de diferentes tecnologías de combustión y combustibles fósiles, por las energías renovables.

- Objetivos de la Consultoría

2.1 Objetivo General:

Contar con una metodología y herramienta que permita cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero potenciales y actuales en el área del proyecto PURE.

2.2 Objetivos específicos:

2.2.1 Según la capacidad de generación de energía de un proyecto PURE: Estimar su capacidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), durante su vida útil (utilizando valores de IPCC y GEF).

2.2.2 Consumo Actual: Diseñar una metodología para la determinación de la línea base que permita determinar el consumo energético por tecnología de combustión utilizado como leña, baterías, candelas, carbón, electricidad convencional (fósiles), gas, kerosene, gasolina, diesel u otros, por medio de la caracterización del consumo energético de las actividades familiares, productivas (agrícolas, forestales, comercios)  y servicios.

2.2.3 Consumo Potencial: Realizar una simulación que compare el consumo potencial en un proyecto PURE si utilizara electricidad generada por combustibles fósiles vrs. electricidad generada por energías renovables.

- Ámbito geográfico de la consultoría

La presente consultoría deberá tomar en cuenta la información existente para los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, San Marcos y Huehuetenango.

B.	ACTIVIDADES A CONSIDERAR EN LA CONSULTORIA

- Descripción de las Actividades básicas a realizar

Las actividades a realizar así como la metodología, deberán ser propuestas por el consultor para el alcance de los objetivos y productos esperados. Esta metodología deberá ser presentada a un nivel de detalle importante ya que será el elemento clave para realizar la evaluación de las ofertas y  selección del consultor.

- Observaciones

- El CONTRATISTA deberá contar con el personal técnico y administrativo necesario para realizar las actividades de esta consultoría, serán además de su responsabilidad los siguientes rubros:

- La adquisición y/o renta del equipo necesario para realizar su labor, incluidos los sistemas de telefonía y recursos de hardware y software.

- Los insumos de papelería y materiales para el desarrollo de sus actividades.

- Los seguros del personal que contrate.

- Los costos indirectos y financieros.

- La oferta financiera incluirá todos los costos, gastos, riesgos, responsabilidades y obligaciones en que el CONTRATISTA deba incurrir. Los costos no podrán ser reajustados.

C.	PRODUCTOS

- Productos Esperados

Producto 1: Plan de Trabajo, cronograma de la consultoría y metodología detallada para el desarrollo de los 3 objetivos específicos de la consultoría.

Producto 2: Línea base de emisión por tipo de actividad y tecnología de combustión utilizando como referencia los datos existentes de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, San Marcos, Huehuetenango y Quiché. Se espera que el consultor revise los datos existentes de INAB, CONAP, MARN, INDE, CNEE, MAGA, INE y cualquier otra fuente de información que le permita realizar la caracterización documental.

Producto 3: Herramienta diseñada en algún lenguaje de programación de fácil alimentación y que integre todos los datos del Producto Esperado 2 en bases de datos. Se espera que la herramienta cuente con casillas para el cálculo automático de las variables requeridas (Reducción de gases de efecto invernadero según la capacidad de generación de energía de cada proyecto; consumo energético por tecnología de combustión y total en función de la caracterización de familias, actividades productivas y servicios; consumo energético total por actividad: Familiar, productiva y servicios;  simulación sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables) en función de las bases de datos que formarán parte de la misma.

Producto 4: Manual de uso de la herramienta diseñada en el Producto Esperado 3.

- Duración de la Consultoría

El plazo para la realización de la consultoría y entrega de los productos enumerados en el inciso anterior, será de setenta y cinco (75) días calendario, a partir de la firma del contrato.

- Perfil de la Firma Consultora y/o Equipo de Trabajo

Se requiere de una firma consultora o un grupo de profesionales que se unan para este fin, con al menos tres (2) años de constitución y experiencia (debidamente acreditada) en trabajos similares al solicitado y de preferencia en proyectos relacionados al desarrollo socioeconómico y ambiental en Guatemala.

Deberá estar domiciliada en Guatemala, adjuntando dentro de la Propuesta Técnica la documentación legal que respalde este aspecto.

Para la consultoría en cuestión, la firma consultora deberá contar con personal que posea amplia experiencia en el desarrollo de metodologías para la medición de gases de efecto invernadero y con un nivel adecuado de conocimientos de programación en computación para desarrollar la herramienta.

ANEXOS

- CRITERIOS Y FORMULARIOS PARA LA EVALUACIÓN

A continuación se presentan los criterios para la calificación de las ofertas.

La oferta seleccionada será la que obtenga la mayor puntuación por parte de la Comisión de Calificación de las ofertas, basada en los criterios siguientes:

Información y Documentos de Calificación del Oferente  que deben acompañar la oferta:

- Carta de presentación de cotización dirigida a Fundación Solar según el modelo proporcionado en estos anexos.

- Copia de la patente de comercio de la empresa si aplicase.

- Copia de Escritura constitutiva.

- Copia del DPI o cédula de vecindad del representante legal o profesional independiente.

- Documentos que acrediten la experiencia en consultorías similares, direcciones y teléfonos de personas y/o instituciones que hagan constar esta experiencia.

- Resumen del perfil del OFERENTE.

- Listado del personal técnico y de administración involucrado.

- Constancia emitida por la SAT de encontrarse al día en el pago de los impuestos a los que este afecto el OFERENTE.

Criterios para la Evaluación de las Ofertas

El Oferente que obtenga como mínimo 60 puntos, en la propuesta técnica (Formularios 1,2 y 3), será sujeto de revisión de la oferta económica (Formulario 4), de lo contrario no pasará a la siguiente etapa de selección; los ítems y la ponderación a considerar serán los siguientes:

| Evaluación de la propuesta Técnica |  | Ponderación | Puntaje Máximo | Oferente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | E |
| 1. | Capacidad y experiencia del oferente en el tema solicitado | 20% | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Calificaciones del personal propuesto para desarrollar la consultoría | 20% | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Metodología propuesta | 30% | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Precio | 30% | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 100 |  |  |  |  |  |

| Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario 1 |  | Puntaje Máximo | Oferente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |
| Capacidad y Experiencia del Oferente en el tema solicitado |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Referencias de la Organización (Competencia / Confiabilidad) | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Capacidad Organizativa General que pueda incidir en la implementación | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Procedimientos de monitoreo | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Conocimientos especializados, experiencia en consultorías similares | 5 |  |  |  |  |  |
| Total |  | 20 |  |  |  |  |  |

| Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario 2 |  | Puntaje Máximo | Oferente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |
| Calificaciones del personal propuesto para desarrollar la consultoría |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Referencias del profesional (Competencia / Confiabilidad) | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Calificaciones académicas en el tema de la consultoría | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Experiencia de trabajo con comunidades rurales | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Experiencia comprobable en los temas de la consultoría | 5 |  |  |  |  |  |
| Total |  | 20 |  |  |  |  |  |

| Evaluación de la propuesta Técnica Formulario 3 |  | Puntaje Máximo | Oferente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |
| Metodología propuesta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ¿El Oferente comprende la naturaleza del trabajo? | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ¿La metodología está suficientemente detallada? | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ¿La metodología propuesta se dirige correctamente al enfoque de la consultoría indicado en los TDR? | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ¿Presenta una fase de revisión de información exhaustiva para obtener la cantidad de información necesaria? | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ¿Es lógica y realista la metodología propuesta, la secuencia de actividades y su planificación? ¿Conduce a una implementación eficiente del proyecto? | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Total | 30 |  |  |  |  |  |

| Evaluación de la propuesta Económica Formulario 4 |  | Puntaje Máximo | Oferente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E |
| Precio |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Eficiencia en la asignación de costos (costos asignados por unidad) | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | El mejor precio ofertado entre las propuestas técnicas con al menos 60 puntos | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Total | 30 |  |  |  |  |  |

Formato para la presentación de la Propuesta Económica

La Propuesta Económica deberá brindar un desglose detallado de los costos, calculados por actividad/ rubro propuesto.

Debe utilizarse el formato que aparece a continuación para preparar el esquema de costos.  El formato incluye ejemplos de rubros que pueden ser ampliados según se requiera.

| - Esquema de precios: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Descripción de Actividad / Rubro |  | Cantidad requerida | ### Costo unitario | Costo Total | % del total |
| 1 | Honorarios |  |  |  |  |
|  | Profesional 1 |  |  |  |  |
|  | Profesional 2…etc |  |  |  |  |
|  | Subtotal honorarios |  |  |  |  |
| 2 | Materiales |  |  |  |  |
|  | Fotocopias |  |  |  |  |
|  | Hojas,… etc |  |  |  |  |
|  | Subtotal materiales |  |  |  |  |
| 5 | Otros |  |  |  |  |
|  | Teléfono… etc |  |  |  |  |
|  | Subtotal otros |  |  |  |  |
| TOTAL (USS) |  |  |  |  | 100 |

Los errores aritméticos se rectificarán de la siguiente manera:

- Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y se corregirá el precio total.

- Si hubiera una discrepancia entre lo consignado en letras y en números, prevalecerá el monto consignado en letras.

- Se adjudicará la contratación al Oferente que haya obtenido el puntaje combinado (técnico + económico) más alto.

- LISTA DE TODOS LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SIMILARES AL DE LA PRESENTE SDC, EJECUTADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, INDICANDO EL CLIENTE Y EL MONTO DE CADA CONTRATO.

El Oferente deberá listar todos los contratos de servicios similares al del presente SDC, ejecutados durante los últimos tres años, indicando el cliente y el monto de cada contrato.

| No. | Cliente | Fecha de contrato (inicio – finalización) | Breve descripción de las actividades realizadas a través del contrato | Costo aproximado en Quetzales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

(Agregar o eliminar cuantas filas sean necesarias)

- COMPOSICIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO

Listado de Personal Propuesto

| No. | Nombre Completo | Cargo Propuesto |
| --- | --- | --- |

- FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PERSONAL PROPUESTO

Cargo propuesto: __________________________________________________________

Nombre completo de la persona: ______________________________________________

Profesión: ________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: _______________________________________________________

Nacionalidad: _____________________________________________________________

Años de trabajo en la Empresa: ________________________________________________

Calificaciones principales:

[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y capacitación de la persona que se considera pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del profesional en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares].

Educación:

| Institución | Período de Estudio |  | Título Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De | A |  |

([Agregue o elimine cuantas filas sean necesarias)

Idiomas:

(Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente) específicamente en conversación indicando si el conocimiento se debe a estudios especializados o es su lengua materna.

| Idioma | Conversación | Por estudios o lengua materna |
| --- | --- | --- |

([Agregue o elimine cuantas filas sean necesarias)

Experiencia laboral:

Incluir aquellas actividades que reflejen la experiencia en la posición a ocupar

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender, estos datos describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

______________________________Fecha_______________________________________

(Firma de la persona)                                                         Día / Mes / Año

Nombre completo de la persona: _________________________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal del OFERENTE:_____________________________

- MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Estimados señores:

Tras haber examinado la totalidad de los documentos de SDC No. 007-2010 Proyecto PURE Fundación Solar “Contratación de Consultoría para la determinación de una metodología y herramienta para la cuantificación potencial y actual de emisiones de gases de efecto invernadero del proyecto PURE” los suscritos ofrecemos proveer y entregar (indicar breve descripción de los servicios ofertados) de conformidad con las condiciones y especificaciones indicadas en los términos de referencia.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar las entregas dentro de (indicar número) días calendario y a completar la entrega de todos los productos esperados dentro de los (indicar número) días calendario siguientes a la fecha de firma de la orden de compra.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas. La oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que reciban.

Fechado en este día / mes          del año

Firma

(En su calidad de)

Debidamente autorizado/a a firmar la Propuesta en nombre y representación de: